|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对接国家政务服务平台任务分工表（第一组） | | | | | | | | | |
| 工作内容 | | 工作任务 | 任务模块 | 责任单位 | | 技术支撑 | | 完成时间 | |
| 主要负责推进政务服务一体化工作，推动实现政务服务事项标准统一、全流程网上办理。具体对接政务服务事项管理库、政务服务门户及移动端，主要负责门户对接、事项对接、旗舰店建设以及政府服务事项入住旗舰店，APP、微信小程序和支付宝城市服务等建设。 | | 对接政务服务事项管理库、政务服务门户及移动端，主要负责门户对接、事项对接 | 国家、省平台事项数据比对规则及对接培训 | 市行政审批服务局 | | 平台开发承建公司 | | 2019年4月23日 | |
| 国家、省平台事项数据比对、梳理 | 2019年4月30日 | |
| 事项数据比对、填报 | 市本级（2019年5月10日） 县市区（2019年5月17日） | |
| 市一体化平台与省平台对接（含市一体化平台完善改造） | 2019年5月31日 | |
| 门户、移动端数据同源 | 2019年6月15日 | |
| 旗舰店、APP、微信小程序和支付宝城市服务等建设 | 旗舰店、APP、微信小程序和支付宝城市服务等模块开发建设 | 2019年4月-2019年7月（持续完善） | |
| 对接国家政务服务平台任务分工表（第二组） | | | | | | | | |
| 工作内容 | 工作任务 | 任务模块 | | 责任单位 | | 技术支撑 | | 完成时间 |
| 主要负责对接数据资源共享系统，优化完善市政务数据资源共享平台，促进政务服务跨地区、跨部门、跨层级数据共享和业务协同，并实现向省平台的实时数据交换汇聚。 | 优化完善市政务数据资源共享平台 | 改造数据交换平台系统 | | 市行政审批服务局 | | 平台开发承建公司 | | 2019年4月30日 |
| 完善政务资源目录梳理 | | 2019年5月31日 |
| 完善资源目录数据采集 | | 2019年5月31日 |
| 实现政务服务事项、用户、证照、办件等数据汇聚 | | 2019年5月31日 |
| 促进政务服务跨地区、跨部门、跨层级数据共享 | 完成区县（市）数据网关部署 | | 2019年5月31日 |
| 完成市直单位数据网管部署 | | 2019年5月31日 |
| 完成与省平台数据对接工作 | | 2019年5月-（持续对接工作） |
| 省平台的实时数据交换汇聚 | 与中兴JMS消息触发机制对接工作 | | 已完成 |
| 与金蝶MQ消息机制对接工作 | | 2019年5月31日 |
| 实现与省平台的数据实时共享交换 | | 2019年5月（持续） |

对接国家政务服务平台任务分工表（第三组）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | | 工作任务 | | 任务模块 | | | 责任单位 | | 技术支撑 | | 完成时间 |
| 主要负责关键保障技术体系建设，按照省政务服务平台的相关标准规范，完善我市统一身份认证系统、电子印章和电子证照库；实现与省平台身份认证系统、电子印章系统、电子证照库等对接。 | | 完善我市统一身份认证系统，实现与省平台身份认证系统对接 | | 按照统一身份认证相关标准规范和工作要求，改造市级统一身份认证系统 | | | 市行政审批服务局 | | 平台开发承建公司 | | 2019年5月31日 |
| 实时汇聚政务服务平台用户数据 | | | 2019年5月31日 |
| 实现与省统一身份认证平台对接 | | | 2019年5月31日 |
| 实现与政务服务平台自然人、法人、政务人员的注册、登录、新人传递、登出等功能对接 | | | 2019年5月31日 |
| 完善我市电子印章和电子证照库，实现与省平台电子印章系统、电子证照库等对接 | | 对照国家标准，改造我市电子证照库平台 | | | 2019年5月31日 |
| 证照目录数据标准建设 | | | 2019年5月31日 |
| 完善电子证照系统CA签章对接工作 | | | 2019年5月31日 （持续） |
| 完善共享接口服务（使用RESTful架构） | | | 2019年5月31日 |
| 完善服务接口功能 | | | 2019年5月31日 |
| 完善证照目录代码 | | | 2019年5月31日 |
| 完善数据汇集功能,持续推进存量证照转化、新增电子证照入库 | | | 2019年5月31日 |
| 实现与省平台电子印章系统、电子证照库系统对接，实现电子证照跨部门互信互任 | | | 2019年5月31日 |
| 对接国家政务服务平台任务分工表（第四组） | | | | | | | | | | |
| 工作内容 | | 工作任务 | | 任务模块 | 责任单位 | | 技术支撑 | | 完成时间 | |
| 主要负责综合保障一体化工作，确保平台运行安全稳定规范，确保一体化平台在6月初完成等保三级测评，具体完成与安全保障体系、运维管理体系的对接工作。 | | 安全保障 | | 一体化平台三级等保测评和密码应用测评 | 市行政审批服务局 | | 平台开发承建公司 | | 2019年6月9日 | |
| 制订完善信息安全防护相关制度 | 2019年6月30日 | |
| 运维管理 | | 对网络设备、存储设备和服务器、操作系统、中间件、数据库和数据交换接口实施自动化的运行状态监控和运行指标采集 | 2019年6月30日 | |
| 制订完善运维服务流程管理制度 | 2019年6月30日 | |